DOCUMENTO BASE PARA PLANEJAMENTO

# Plano de Implementação do Fork

Keycloak, autenticação OIDC, identidade visual e conformidade AGPL

| Versão | 0.1 — base inicial para decisões e estimativas |
| --- | --- |
| Data | 3 de agosto de 2026 |
| Situação | Planejamento — sujeito à validação técnica e jurídica |
| Escopo | Fork OSS do LearnHouse, integração própria com Keycloak e rebranding |
| Decisão central | Preservar autorização e sessão internas; usar Keycloak como provedor OIDC |

Diretriz: A implementação será construída exclusivamente sobre o código público AGPL e os padrões OIDC. Não será utilizado, copiado ou desbloqueado o módulo Enterprise do LearnHouse.

# 1. Resumo executivo

Este documento define a base técnica e operacional para transformar o fork público do LearnHouse em um produto com identidade própria e autenticação centralizada no Keycloak. A proposta preserva o modelo de autorização, organizações, papéis e sessões internas da plataforma, introduzindo o Keycloak como provedor de identidade por OpenID Connect (OIDC).

| Tema | Decisão proposta | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Keycloak via Authorization Code Flow + PKCE | Padrão seguro e compatível com aplicações web |
| Sessão | JWT e cookies internos do fork | Minimiza impacto no FastAPI, frontend e API tokens |
| Autorização | Banco e RBAC internos | Evita acoplamento dos cursos e permissões ao realm |
| Provisionamento | Identidade externa por issuer + sub | Evita usar e-mail como identificador permanente |
| Identidade visual | Rebranding integral da interface | Reduz risco de confusão com a marca original |
| Licença | Fork e alterações sob AGPL-3.0 | Atende às obrigações do código original |

Resultado esperado: Uma plataforma identificada por marca própria, com login corporativo via Keycloak, administração de usuários integrada e um processo sustentável para incorporar atualizações do projeto original.

# 2. Objetivos e limites

## 2.1 Objetivos

- Implantar autenticação OIDC com Keycloak sem depender do módulo Enterprise.

- Preservar compatibilidade com usuários, organizações, papéis, cursos e API tokens existentes.

- Eliminar a exposição de refresh tokens ao JavaScript do navegador.

- Permitir provisionamento controlado e associação segura de identidades externas.

- Substituir a identidade visual e o nome do produto em toda a experiência do usuário.

- Manter conformidade com a AGPL-3.0 e com as atribuições do projeto original.

- Organizar a implementação em fases testáveis e reversíveis.

## 2.2 Fora do escopo inicial

- Copiar, ativar ou reproduzir código não público do módulo Enterprise.

- Migrar toda a autorização de cursos e organizações para roles do Keycloak.

- Substituir imediatamente todos os identificadores técnicos LH_* e LEARNHOUSE_*.

- Implementar SAML no primeiro ciclo; OIDC será o protocolo inicial.

- Sincronização completa de usuários por SCIM no primeiro release.

- Multi-organização caso dependa de componentes não presentes no núcleo OSS utilizado pelo fork.

# 3. Premissas e decisões arquiteturais

| ID | Decisão | Consequência |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | Keycloak é o provedor de identidade; o fork continua sendo o resource server e emissor da sessão local. | O backend valida a identidade externa e emite credenciais internas. |
| ADR-02 | OIDC Authorization Code Flow com PKCE S256. | Nenhum token de autenticação será transportado em fragmento de URL. |
| ADR-03 | Callback processado no servidor/BFF. | Access e refresh tokens não passam pelo estado React nem pelo JavaScript do cliente. |
| ADR-04 | A autorização permanece no banco da aplicação. | Roles do Keycloak só poderão ser mapeadas por regras explícitas e restritivas. |
| ADR-05 | Identidade externa é issuer + subject. | Mudança de e-mail não cria nova conta nem transfere identidade. |
| ADR-06 | Logout local e logout OIDC são coordenados. | A sessão no Keycloak não permanecerá ativa inadvertidamente após sair da plataforma. |
| ADR-07 | O rebranding visível é desacoplado dos identificadores legados. | Atualizações upstream permanecem viáveis e migrações de cookie podem ser graduais. |

# 4. Arquitetura-alvo

O navegador se comunica somente com o Next.js no fluxo interativo. O Next.js atua como Backend-for-Frontend (BFF), encaminha operações ao FastAPI e grava cookies seguros. O FastAPI realiza descoberta OIDC, validação criptográfica, provisionamento, vinculação à organização e emissão da sessão interna.

| Camada | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Navegador | Iniciar login, seguir redirects, consumir a sessão sem acesso aos refresh tokens. |
| Next.js / BFF | Callback server-side, cookies httpOnly, proteção de redirects, renovação e logout coordenado. |
| FastAPI | Descoberta OIDC, validação, linking, provisionamento, políticas, JWT interno e auditoria. |
| Keycloak | Credenciais, MFA, políticas de senha, sessão SSO, federação LDAP/AD e revogação. |
| PostgreSQL | Usuário, identidade externa, organização, papéis, vínculo e metadados de sessão. |
| Redis | state, nonce, PKCE verifier, uso único, cache JWKS/discovery e controles de sessão. |

## 4.1 Fluxo de login

- Usuário escolhe “Entrar com identidade corporativa” na página da organização.

- BFF solicita ao FastAPI a criação do fluxo para o org_slug informado.

- FastAPI gera state, nonce e code_verifier, armazena os valores no Redis com validade curta e uso único.

- Navegador é redirecionado ao authorization_endpoint do Keycloak com code_challenge S256.

- Após autenticação e MFA, o Keycloak retorna apenas code e state ao callback cadastrado.

- Callback server-side valida state, troca o código no token_endpoint e valida o ID token.

- FastAPI localiza ou cria a identidade externa, verifica organização e emite a sessão interna.

- BFF grava LH_access, LH_refresh e o marcador de sessão como cookies adequados ao domínio.

- Navegador recebe somente um redirect interno sanitizado para a página de destino.

## 4.2 Fluxo de refresh

A versão completa deve vincular a sessão local à sessão upstream do Keycloak. No refresh interno, o backend valida ou renova primeiro a sessão upstream; somente depois rotaciona o refresh token local. Rejeição definitiva no Keycloak encerra a sessão local. Falhas transitórias devem preservar a sessão e permitir nova tentativa, seguindo o tratamento já existente no LearnHouse.

## 4.3 Fluxo de logout

- Revogar a sessão local e invalidar o refresh token interno.

- Remover cookies host-only e domain-scoped aplicáveis.

- Redirecionar o navegador ao end_session_endpoint do Keycloak.

- Enviar client_id ou id_token_hint e post_logout_redirect_uri previamente cadastrada.

- Receber back-channel logout e revogar sessões locais associadas ao sid quando habilitado.

# 5. Configuração do Keycloak

| Configuração | Valor recomendado |
| --- | --- |
| Realm | Um realm dedicado ao produto ou um realm corporativo aprovado pela governança. |
| Client type | OpenID Connect, cliente confidencial. |
| Client authentication | Ativado. |
| Standard flow | Ativado. |
| Implicit flow | Desativado. |
| Direct access grants | Desativado, salvo requisito formal e análise específica. |
| PKCE | S256 obrigatório. |
| Scopes | openid email profile; groups somente quando necessário. |
| Redirect URI | URI exata do callback, sem wildcard amplo. |
| Post logout URI | URI exata para retorno após logout. |
| Web origins | Origens exatas da aplicação. |
| MFA | Fluxo de autenticação do realm; MFA local não deve ser repetido para SSO. |

## 5.1 Claims mínimos

- sub: identificador estável do usuário no issuer.

- iss: emissor esperado e previamente cadastrado.

- aud e azp: audiência e cliente autorizado.

- email e email_verified: contato e condição mínima para associação por e-mail.

- given_name, family_name e preferred_username: preenchimento de perfil.

- sid: correlação de sessão para logout coordenado.

- acr e amr: evidência do nível e método de autenticação, quando exigidos pela política.

# 6. Componentes a implementar

| Componente | Responsabilidade | Local sugerido |
| --- | --- | --- |
| Router OIDC | Authorize, callback, logout e back-channel logout. | apps/api/src/routers/keycloak_auth.py |
| Serviço OIDC | Discovery, PKCE, troca de código, JWKS e validação de tokens. | apps/api/src/services/auth/keycloak_oidc.py |
| Identidade externa | Persistência de issuer + sub e associação ao usuário. | apps/api/src/db/external_identities.py |
| Sessão upstream | Vínculo com sid e refresh upstream criptografado. | apps/api/src/services/auth/upstream_session.py |
| BFF authorize/callback | Redirecionamento e gravação de cookies sem expor tokens. | apps/web/app/api/auth/keycloak/* |
| Login UI | Botão, erros e redirecionamento por organização. | apps/web/app/auth/login/* |
| Admin OIDC | Configuração do issuer, client e política de provisioning. | apps/web/components/.../AuthSettings |
| Auditoria | Eventos de login, linking, provisioning, refresh, logout e falhas. | Serviço de auditoria existente |

# 7. Modelo de dados

## 7.1 ExternalIdentity

| Campo | Tipo sugerido | Regra |
| --- | --- | --- |
| id | bigint/UUID | Chave primária. |
| user_id | FK | Usuário local associado. |
| organization_id | FK nullable | Organização do fluxo quando houver vínculo específico. |
| issuer | text | Issuer normalizado e validado. |
| subject | text | Claim sub imutável no issuer. |
| provider | text | keycloak ou oidc. |
| email_at_link_time | text | Somente auditoria; não é a chave da identidade. |
| created_at / last_login_at | timestamp | Criação e último uso. |

Restrição obrigatória: Criar unicidade em (issuer, subject). A associação automática por e-mail só pode ocorrer quando email_verified=true e a política da organização permitir.

## 7.2 OIDCProviderConfig

- issuer_url, client_id, scopes e status ativo.

- client_secret criptografado com chave externa ao banco.

- allowed_email_domains e auto_provision_users.

- default_role_id e política explícita de mapeamento de grupos.

- required_acr, clock_skew e tempos máximos permitidos.

- Na leitura administrativa, retornar secret_configured=true; nunca devolver o segredo.

# 8. Segurança

| Risco | Controle obrigatório | Critério de verificação |
| --- | --- | --- |
| Roubo de código | State e nonce aleatórios, curtos, de uso único e vinculados ao org/redirect. | Reuso e expiração retornam erro sem criar sessão. |
| Intercepção do código | PKCE S256 e callback HTTPS. | Token endpoint rejeita verifier incorreto. |
| Token inválido | Validar assinatura, iss, aud/azp, exp, nbf, iat e nonce. | Testes negativos por claim e chave. |
| Account takeover | Identidade por issuer + sub e e-mail verificado para linking inicial. | E-mail não verificado nunca vincula conta. |
| SSRF | Issuer HTTPS, allowlist opcional, bloqueio de rede privada/link-local e redirects controlados. | Testes com localhost e metadata endpoint. |
| Segredo exposto | Secret criptografado e nunca devolvido ao frontend ou logs. | Busca no bundle e respostas sem secret. |
| Sessão revogada | Refresh upstream e back-channel logout por sid. | Desabilitar usuário encerra acesso dentro do SLA definido. |
| Open redirect | Somente caminhos relativos same-origin ou destinos cadastrados. | URLs //host e esquemas externos são rejeitados. |
| Vazamento no navegador | Callback e cookies processados no BFF; refresh token nunca entra no React. | DevTools não revela refresh token em JSON. |

## 8.1 Política de cookies

- httpOnly=true para access e refresh tokens.

- Secure=true em todos os ambientes não locais.

- SameSite=Lax para redirects OIDC de navegação superior; reavaliar somente com requisito comprovado.

- Domain host-only no modo de domínio customizado e escopo controlado no domínio principal.

- Limpeza das variantes host-only e domain-scoped no logout.

- CSP, HSTS e proteção contra cache de respostas de autenticação.

# 9. Provisionamento e autorização

## 9.1 Primeiro acesso

- Localizar ExternalIdentity por issuer + sub.

- Se não existir, verificar email_verified, domínio permitido e política de auto provisionamento.

- Associar a usuário existente somente sob política explícita; em conflito, interromper e exigir revisão administrativa.

- Criar usuário local quando permitido.

- Criar ou validar participação na organização e aplicar o papel padrão de menor privilégio.

- Registrar evento de auditoria com issuer, subject, user_id e organization_id, sem tokens.

## 9.2 Roles e grupos

Princípio: Autenticação é delegada ao Keycloak; autorização de cursos e administração permanece na aplicação.

- Não transformar automaticamente realm roles em papéis administrativos locais.

- Criar uma tabela de mapeamento permitida por organização quando o requisito surgir.

- Aplicar allowlist de grupos e papéis de destino.

- Papéis removidos no Keycloak devem ser reconciliados por login/refresh ou rotina controlada.

- Contas sem mapeamento recebem o papel padrão de menor privilégio.

# 10. Identidade visual do fork

A interface será rebatizada integralmente para evitar confusão com o produto e a marca originais. A atribuição ao projeto de origem será mantida no código, na licença, no README e em uma área jurídica discreta, sem uso promocional do nome ou logo LearnHouse.

## 10.1 Definições necessárias

| Elemento | Decisão a produzir | Critério |
| --- | --- | --- |
| Nome | Nome principal e alternativa de contingência. | Disponibilidade de domínio e pesquisa de marca. |
| Logo | Versões horizontal, símbolo, monocromática e reduzida. | Legibilidade em 16 px e fundos claro/escuro. |
| Paleta | Cores primária, secundária, neutras e semânticas. | Contraste WCAG AA. |
| Tipografia | Famílias para interface e comunicação. | Licença adequada e boa renderização web. |
| Iconografia | Sistema e regras de uso. | Consistência com componentes existentes. |
| Tom de voz | Vocabulário de produto, erros e onboarding. | Português claro e terminologia consistente. |
| Assets | Favicon, app icons, OG images, e-mails e documentos. | Nenhum asset original permanece visível. |

## 10.2 Inventário de rebranding

- Cabeçalhos, menus, tela inicial, login, cadastro, recuperação de senha e MFA.

- Favicon, manifest, metadados, Open Graph, splash e imagens sociais.

- Templates de e-mail, remetente, assunto, rodapé e links de suporte.

- Painel administrativo, mensagens de erro, páginas 404/500 e modo manutenção.

- Documentação, README do fork, exemplos, screenshots e materiais de implantação.

- Nomes de imagens Docker, pacotes publicados e endpoints apresentados ao usuário.

- Textos de privacidade, termos, suporte e política de segurança próprios.

- Telemetria, analytics, Sentry e nomes de projeto em integrações externas.

## 10.3 Compatibilidade técnica

| Item | Primeiro release | Evolução |
| --- | --- | --- |
| Cookies LH_* | Manter para evitar quebra de sessões. | Migrar com leitura dupla e expiração controlada. |
| Variáveis LEARNHOUSE_* | Manter como compatibilidade. | Criar aliases da nova marca e emitir aviso de depreciação. |
| Tabelas e colunas | Não renomear sem necessidade. | Somente com migração e ganho claro. |
| Diretórios apps/web e apps/api | Manter. | Sem necessidade de mudança. |
| Nomes visíveis | Substituir integralmente. | Auditoria automatizada a cada release. |

# 11. Licenciamento e atribuição

Nota: Esta seção orienta o planejamento técnico e não substitui parecer jurídico. A operação comercial deverá validar o modelo final com profissional especializado em software livre e marcas.

- Preservar a AGPL-3.0, avisos de copyright e histórico de modificações aplicáveis.

- Marcar o fork como independente, não afiliado e não patrocinado pela LearnHouse, Inc.

- Não usar o nome ou o logo LearnHouse na identidade comercial do novo produto.

- Disponibilizar gratuitamente o código-fonte correspondente aos usuários remotos da versão modificada.

- Incluir scripts necessários para gerar, instalar e executar a versão entregue, sem segredos operacionais.

- Manter um link visível “Código-fonte” ou “Licença” na aplicação.

- Não acessar, copiar, desbloquear ou redistribuir código do módulo Enterprise sem licença própria.

| Cenário | Forma recomendada de disponibilização |
| --- | --- |
| Uso interno | Repositório ou pacote acessível aos usuários internos autorizados. |
| Clientes identificados | Portal autenticado ou repositório acessível a todos os clientes usuários. |
| SaaS público | Repositório público ou download público da versão correspondente. |
| Imagem Docker | Código correspondente e instruções de build junto à distribuição. |

# 12. Estratégia de desenvolvimento

## 12.1 Organização do fork

- Manter remote upstream apontando para learnhouse/learnhouse e origin para o fork.

- Separar rebranding, autenticação e hardening em branches e pull requests independentes.

- Registrar decisões relevantes em ADRs versionados.

- Evitar alterações cosméticas em arquivos centrais sem necessidade para reduzir conflitos de merge.

- Criar testes de regressão antes de alterar o AuthContext e o proxy de cookies.

- Automatizar busca por nome, domínio e assets da marca original no pipeline.

## 12.2 Política de atualização upstream

- Acompanhar releases e avisos de segurança do projeto original.

- Atualizar uma branch de integração com o upstream.

- Executar testes de autenticação, autorização, cookies e rebranding.

- Resolver conflitos preservando os ADRs e contratos do fork.

- Publicar nova versão do código-fonte correspondente junto ao deploy.

# 13. Roteiro de implementação

| Fase | Entregáveis | Dependências | Saída para aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Descoberta | Inventário, versão-base, requisitos, marca provisória e ADRs. | Acesso ao ambiente e decisão de escopo. | Arquitetura e backlog aprovados. |
| 1 — Fundação OIDC | Config Keycloak, discovery, state/nonce/PKCE, authorize e callback server-side. | Realm e domínios de desenvolvimento. | Login técnico validado. |
| 2 — Identidade e sessão | ExternalIdentity, linking, provisioning, cookies, refresh e auditoria. | Migração de banco e chaves criptográficas. | Sessão completa sem tokens no browser. |
| 3 — Logout e governança | RP logout, back-channel, revogação, políticas e observabilidade. | sid, URLs de logout e Redis. | Revogação dentro do SLA. |
| 4 — Rebranding | Nome, logo, tokens visuais, assets, textos, e-mails e páginas legais. | Marca aprovada e kit visual. | Interface sem identidade original visível. |
| 5 — Qualidade | Testes E2E, segurança, acessibilidade, desempenho e atualização upstream. | Ambiente homologação. | Relatório de homologação. |
| 6 — Produção | Runbook, backup, rollback, monitoramento, fonte da release e deploy. | Aprovação técnica/jurídica. | Go-live controlado. |

# 14. Backlog priorizado

| Prioridade | Item | Definição de pronto |
| --- | --- | --- |
| P0 | Congelar versão-base e criar ADRs. | Commit, upstream e decisões registrados. |
| P0 | Callback BFF server-side. | Nenhum refresh token aparece em resposta acessível ao JavaScript. |
| P0 | Validador OIDC completo. | Todos os claims e assinatura possuem testes positivos e negativos. |
| P0 | ExternalIdentity e linking seguro. | Unicidade issuer+sub e regras de e-mail verificado ativas. |
| P0 | Cookies e rotação de sessão. | Login, refresh concorrente e logout passam nos testes. |
| P1 | Refresh upstream e back-channel logout. | Revogação Keycloak encerra sessão local. |
| P1 | Administração da configuração OIDC. | Segredo mascarado e validação SSRF implementada. |
| P1 | Rebranding completo. | Auditoria automatizada não encontra marca visível residual. |
| P1 | Oferta do código-fonte. | Link acessível e pacote corresponde à release implantada. |
| P2 | Mapeamento controlado de grupos. | Allowlist e testes de menor privilégio. |
| P2 | Renomeação gradual de cookies e env vars. | Compatibilidade por período de transição. |
| P2 | SCIM ou sincronização administrativa. | Requisito e modelo operacional formalizados. |

# 15. Plano de testes

| Categoria | Casos mínimos |
| --- | --- |
| OIDC | Login válido, state inválido/reutilizado, nonce incorreto, código expirado, issuer/audience incorretos e rotação de chave. |
| Provisionamento | Usuário novo, existente, e-mail não verificado, domínio proibido, auto provisionamento desligado e conflito de identidade. |
| Sessão | Refresh simples, concorrente, expiração, revogação, falha transitória, múltiplas abas e múltiplos dispositivos. |
| Logout | Local, RP-Initiated, back-channel, retorno seguro e limpeza de cookies duplicados. |
| Autorização | Usuário comum, instrutor, administrador, ausência de papel e tentativa de elevação por claim. |
| Segurança | SSRF, open redirect, CSRF, XSS, segredo em logs, cache indevido, rate limit e replay. |
| Rebranding | Busca textual, assets, e-mails, metadados, favicon, erros, documentos e integrações externas. |
| Licença | LICENSE preservada, avisos mantidos, link de fonte e pacote correspondente à release. |
| Atualização | Merge de upstream, migração, rollback e compatibilidade de cookies/env vars. |

# 16. Observabilidade e operação

- Métricas: tentativas, sucessos, falhas por código, latência de discovery/token/userinfo e refresh.

- Eventos: authorize, callback, linking, provisioning, refresh, replay, revogação e logout.

- Alertas: aumento de invalid_state, invalid_grant, falha JWKS, erro de callback e refresh rejeitado.

- Logs estruturados sem code, access_token, refresh_token, client_secret ou dados pessoais desnecessários.

- Runbook para indisponibilidade do Keycloak, rotação de segredo, rotação de chave e rollback.

- Dashboard distinguindo falha transitória de credencial definitivamente inválida.

# 17. Riscos e mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Sessão local sobrevive à revogação upstream | Alto | Refresh upstream, back-channel logout e TTL máximo definido. |
| Conflito com atualizações upstream | Médio | Mudanças isoladas, ADRs, testes e renomeação técnica gradual. |
| Vazamento de segredo OIDC | Alto | Criptografia, mascaramento, rotação e proibição em logs/respostas. |
| Associação indevida por e-mail | Alto | email_verified, issuer+sub, política e revisão de conflito. |
| Confusão com marca original | Médio/alto | Rebranding completo e declaração de independência. |
| Não conformidade AGPL | Alto | Fonte da release, link visível, processo no CI/CD e revisão jurídica. |
| Dependência excessiva do Keycloak | Médio | Timeouts, retries controlados, observabilidade e runbook de indisponibilidade. |
| Duplo MFA | Médio | Keycloak governa MFA para SSO; aplicação registra amr=sso sem desafio local redundante. |

# 18. Critérios de aceite do primeiro release

- Login por Keycloak funcional em desenvolvimento, homologação e produção.

- Authorization Code Flow com PKCE S256, state e nonce de uso único.

- Nenhum refresh token acessível ao JavaScript ou armazenado em localStorage/sessionStorage.

- Identidade externa persistida por issuer + sub.

- Provisionamento respeita e-mail verificado, domínio, organização e papel padrão.

- A autorização existente de cursos e administração não apresenta regressão.

- Logout encerra sessão local e SSO conforme política definida.

- Segredos não aparecem em API, interface, bundle, logs ou telemetria.

- Identidade visual original não aparece na experiência do usuário.

- Licença, atribuição e acesso ao código-fonte correspondente estão disponíveis.

- Testes E2E, segurança, acessibilidade e rollback aprovados.

- Runbook e responsáveis operacionais definidos antes do go-live.

# 19. Decisões pendentes

| Decisão | Opções | Responsável sugerido |
| --- | --- | --- |
| Nome final do produto | Três candidatos após pesquisa de domínio e marca. | Produto/Jurídico |
| Modelo de implantação | Interno, clientes identificados ou SaaS público. | Negócio/Arquitetura |
| Topologia Keycloak | Realm dedicado ou realm corporativo compartilhado. | Segurança/Infra |
| Política de provisionamento | Automático, convite prévio ou híbrido. | Produto/Segurança |
| SLA de revogação | Imediato por back-channel ou janela curta por refresh. | Segurança |
| Mapeamento de grupos | Sem mapeamento inicial ou allowlist controlada. | Produto/Segurança |
| Disponibilização da fonte | Repositório público ou portal autenticado. | Jurídico/DevOps |

# 20. Próximos passos

- Definir o nome provisório e o modelo de implantação do produto.

- Fixar o commit ou release do LearnHouse que servirá como base do fork.

- Criar ADR-01 a ADR-07 e abrir o backlog técnico em épicos.

- Provisionar Keycloak de desenvolvimento e cadastrar o cliente OIDC.

- Implementar um spike do callback server-side com PKCE e sessão local.

- Validar linking e provisioning com uma organização e usuários de teste.

- Aprovar o kit visual e iniciar a substituição dos assets visíveis.

- Definir o processo de publicação do código-fonte correspondente à release.

- Executar revisão de segurança e jurídica antes de homologação externa.

# Apêndice A — Referências

Repositório LearnHouse

Licença AGPL-3.0 do LearnHouse

Arquitetura de autenticação do backend

Emissão de sessões internas

Contexto de autenticação do frontend

Proxy de autenticação Next.js

Documentação OIDC do Keycloak

Administração e logout OIDC do Keycloak

Licença Apache-2.0 do Keycloak

Termos e marca LearnHouse

# Apêndice B — Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| BFF | Backend-for-Frontend que processa operações sensíveis e mantém tokens fora do JavaScript. |
| OIDC | Camada de identidade baseada em OAuth 2.0. |
| PKCE | Proteção que vincula o código de autorização ao cliente que iniciou o fluxo. |
| Issuer | Identificador do provedor que emitiu a identidade/token. |
| Subject | Identificador estável do usuário dentro do issuer, claim sub. |
| JWKS | Conjunto de chaves públicas usado para validar assinaturas dos tokens. |
| RP-Initiated Logout | Logout OIDC iniciado pela aplicação cliente. |
| Back-channel logout | Notificação servidor-servidor para revogação coordenada de sessão. |
| AGPL | Licença copyleft de rede que exige oferta do código correspondente aos usuários remotos. |
| Upstream | Repositório original do qual o fork recebe correções e evoluções. |